关于大英县回马镇2023年中央财政衔接资金

以工代赈项目绩效目标评价的

公  示

2023年4月26日，大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目顺利通过县级验收。现将目标绩效评价情况公示如下：

一、项目基本情况

大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目总投资430万元，其中中央以工代赈资金390万元，于2022年12月9日收到上级资金计划，同月13日将资金计划转下达至回马镇。

二、总体目标完成情况

该项目于2023年3月开工建设，2024年1月完工，修建排灌水渠2.5千米，整治光明村沟渠4千米；修建郪口村水渠350米、整治堰塘2座，改建郪口村道路75米，完成投资100%。通过项目实施，共吸纳381名周边务工群众，发放劳务报酬132.115万元，占以工代赈资金的33.8%。通过施工前培训、以工代训等方式提升了劳动技能，增强了自我发展能力。同时，完善项目村的配套基础设施，改善群众出行条件，改善农业灌溉用水，补齐产业发展短板，助推乡村振兴。

三、群众满意度

- 经入户及电话询问，项目村周边群众满意度100%。

附件：大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目绩效目标评价表

大英县发展和改革局

- 2024年4月30日

附件

| 大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目绩效目标评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 大英县发展和改革局 |  | 资金使用单位 | 大英县回马镇人民政府 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 390 | 390 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 390 | 390 |  | 100.00% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 修建排灌水渠2.5千米。 |  |  |  | 修建排灌水渠2.5千米，整治光明村沟渠4千米；修建郪口村水渠长350米、宽0.6米、整治堰塘2座，改建郪口村道路长75米、宽4米。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 排灌水渠 |  | ≥2.5km | 2.5km |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 产出指标 | 项目总成本 |  | ≤430万元 | 达到预期目标 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 劳务报酬发放占上级资金比例 |  | ≥25.5% | 33.80% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动村民就业 |  | 131 | 381 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 比上年提高 | 比上年提高 |  |
|  |  |  | 水资源利用率 |  | 比上年提高 | 比上年提高 |  |
|  |  | 可持续性影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≧100% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |