附件：

大英县蔬菜集群产业链建设项目建设方案（审议稿）

- （一）项目名称：大英县蔬菜集群产业链建设项目。

- （二）项目业主：大英县郪利农业有限公司。

（三）项目总投资：53000万元。

（四）资金来源：专项债资金和业主自筹。

（五）实施模式：公开招标。

（六）建设期限：36个月。

（七）建设内容：建设蔬菜种植大棚（含水肥一体化、环境智控系统）15000亩、育苗中心50亩、立体种植示范区（棚内蔬菜+林下食用菌立体种植）500亩;蔬菜加工厂房约3万平方米及腌菜池;农事体验区、蔬菜公用品牌及农产品云仓及蔬菜产业大数据平台及配套设施设备等。

（八）推进情况：正在进行项目规划设计。

（九）效益分析：项目通过 “政府牵头指导＋协会引导＋新型经营主体带动＋农户自主参与” 等运行模式，带动项目区农户以入股分红、务工等方式参与产业发展。可解决村民就地务工，同时也可以增加村集体经济收入。

附件：大英县蔬菜集群产业链建设项目投资估算表

附件

大英县蔬菜集群产业链建设项目投资估算表

单元：万元

| 序号 | 项目名称 | 估算金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑安装工程 | 设备及工程 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 | 43180 |  |  | 43180 |
| 1 | 蔬菜种植大棚 | 30000 |  |  | 30000 |
| 2 | 育苗中心 | 100 |  |  | 100 |
| 3 | 立体种植示范区 | 1500 |  |  | 1500 |
| 4 | 蔬菜加工厂房 | 8580 |  |  | 8580 |
| 5 | 配套工程 | 3000 |  |  | 3000 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 3772.96 |  |  | 3772.96 |
| 三 | 预备费 | 2817.04 |  |  | 2817.04 |
| 四 | 建设期利息 | 3230 |  |  | 3230 |
| 项目总投资 |  | 53000 |  |  | 53000 |