大英县商务和经济合作局

关于项目支出绩效自评报告

（定制销售软件项目）

- 一、基本情况

（一）项目概况：为完成“小升规”目标任务，提高企业入统成功率，规范统计基层基础，需对2022年拟入统企业（含个体）统一定制销售软件，软件价格为6000元/家，共16家，共计投入资金96000元。

（二）项目实施情况：通过本项目实施对大英县蓬莱镇宜玛特购物超市店、大英县蓬莱镇采和百信金阳店等16家单位分行业定制销售软件，于2022年12月安装完成。

（三）资金投入使用情况：软件价格为6000元/家，共16家，共计投入资金96000元，项目经费支出合法合规，资金执行率等于100%。

（四）项目绩效目标：提高企业入统成功率和数据质量，规范统计基层基础。

二、评价工作开展情况

- （一）评价组织情况

本项目评价工作由流通产业发展股进行核实，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。

- （二）评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照《关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）中的2023年县级项目支出绩效评价指标体系进行。

- （三）评价方法及标准

通过对被实施单位口头调研、现场核查等方式，对资金使用进行评价。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分s得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

三、综合评价结论

县商务经合局定制销售软件项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，在此次绩效评价结果为“优秀”等次，较好地完成了项目预定目标。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

本项目均设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

(二)项目管理情况

县商务经合局业务股室，根据定制销售软件项目工作的具体内容和资金投入情况编制具体的绩效目标和具体的会计科目，每使用一笔经费均完善了财务手续后进行支付。

（三）项目产出情况。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 定制销售软件数量 | =16家 | 完成16家 |
|  |  | 质量指标 | 符合定制条件 | =100% | 完成100% |
|  |  | 时效指标 | 定制费用发放及时率 | =100% | 完成100% |
|  |  | 成本指标 | 定制费用拨付成本控制数 | =9.6万元 | 支付9.6万元 |

（四）项目效益情况。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 定制费用应发尽发率 | =100% | 完成100% |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 完成100% |

五、存在主要问题

绩效目标设置不够准确，该项目的经济效益指标设定为 “定制费用应发尽发率”，根据项目性质，该指标设置不够准确，设置为带动企业发展更准确。

六、相关措施建议

1.统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。

2.由于规上（限上）服务业企业未来将存在逐年递增的形势，商务部、商务厅、统计系统需要企业报送各种平台数据，统计工作存在更加复杂化趋势，建议增加相关资金预算投入。

大英县商务和经济合作局

2024年5月6日