| 附件3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年第3批地质灾害防治补助资金（省级）绩效目标表 |  |  |  |  |
| （2023年） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 四川省地质灾害隐患遥感识别监测（2023年）项目 |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 四川省自然资源厅 |  |
| 项目预算 情况 （万元） |  | 预算数： |  | 693 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 693 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |
|  | 收集已有地质灾害调查、历史隐患遥感识别监测等成果资料，以多时序SAR数据为主，结合中高分辨率光学卫星影像、无人机航空摄影和LiDAR等数据，开展不同尺度、全覆盖地质灾害隐患遥感识别，圈定2023年新增和变形加剧隐患靶区，更新四川省地质灾害数据库，建立全省地质灾害隐患遥感识别成果应用管理制度，指导市（州）开展地质灾害防治工作，建立“天-空-地”一体化地质灾害隐患综合遥感识别技术标准，编制四川省隐患识别成果管理办法，为四川省地质灾害防治工作提供科学支撑。 根据地质灾害的发展演化过程，构建数据和机理协同驱动的地质灾害隐患智能识别模型、复杂地质环境条件下斜坡隐患识别量化模型；开展重点区域高频次影像数据自动化获取和处理分析；以红层丘陵区为研究区，从多场多参数多设备角度出发，建立地质灾害多参数联合预警应用方案。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 完成指标 | 数量指标 | 综合遥感识别（1:10万）面积 | 47.1万km² |
|  |  |  | 综合遥感识别（1：2.5万）面积 | 2万km² |
|  |  |  | 综合遥感识别（1：5000）面积 | 200km² |
|  |  |  | “天-空-地”一体化地质灾害隐患综合遥感识别技术标准 | 1套 |
|  |  |  | 数据和机理协同驱动的地质灾害隐患智能识别 | 1套 |
|  |  |  | 复杂地质环境条件下斜坡隐患识别量化模型 | 1套 |
|  |  |  | 重点区域地质灾害隐患动态遥感监测示范应用 | 5000km² |
|  |  |  | 典型区域多参数预警模型 | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 隐患点识别准确率（确认形变靶区/复核隐患靶区） | ≥30% |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 合规 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间节点 | 按合同要求 |
|  |  | 成本指标 | 投资控制率 （实际财政投入/计划财政投入） | ≥95% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济社会发展促进作用 | 较好 |
|  |  | 社会效益指标 | 圈定形变靶区、发现新增隐患点能力 | 较好 |
|  |  |  | 受威胁人员保障程度 | 有所提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 识别隐患点纳入平台持续管理 | ≥500处 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥90% |