附件1：

大英县智慧生态渔业产业融合发展建设项目

建设方案（审议稿）

一、项目名称：大英县智慧生态渔业产业融合发展建设项目。

二、项目业主：大英县兴卓实业有限公司。
三、项目总投资：25000万元。

四、资金来源：业主自筹资金及争取地方政府债券资金。
五、实施模式：施工总承包。
六、建设期限：36个月。
七、建设内容：新建苗种繁育基地 60 亩，稻渔综合种养示范基地1万亩，设施养殖水体 10 万立方米，水产加工物流基地 5000 平方米，配套用房建设及智能设施设备；创建智慧农业服务体系等设施设备。
八、推进情况：项目已完成可研编制并取得立项批复。

九、效益分析：本项目聚焦智慧生态渔业与三产融合，旨在推动四川大英县农业现代化。可直接拉动本地建筑、建材等行业，并通过产业链传导带动关联产业，预计投资乘数达1:1.8，显著提振区域经济。将打破当地传统农业单一结构，构建从鱼苗繁育到加工物流的完整产业链，提升土地产值与产品附加值，促进种养加、农工服与智慧化融合，形成可复制的产业示范。在建设与运营阶段将创造大量本地就业岗位，并通过土地流转、务工及技术辐射带动农民增收。同时，项目通过产业集聚吸引企业、促进人才回流，并依托生态养殖模式保护环境，为大英县发展生态农业奠定基础。采用智慧化与生态化运营，抗风险能力强，符合国家政策导向，有望获得持续支持，具备长期经济与社会效益。

